KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Arsa payı karşılığı inşaat esasına dayanır. Taraf bilgileri kurgusaldır.

MADDE 1 - TARAFLAR

Arsa Sahibi: Fatma GÜNEŞ, T.C. No: 14141414140, Çekmeköy/İSTANBUL.

Yüklenici: Yapı Ustası İnşaat A.Ş., Ataşehir/İSTANBUL.

MADDE 2 - KONU

Arsa Sahibine ait Çekmeköy'deki 1.200 m² arsa üzerine, projesine uygun 24 bağımsız bölümlü konut inşaatının yapılmasıdır.

MADDE 3 - PAYLAŞIM ORANI

Bağımsız bölümlerin yüzde 45'i Arsa Sahibine, yüzde 55'i Yükleniciye aittir. Paylaşım listesi ekte belirlenmiştir.

MADDE 4 - TESLİM SÜRESİ

İnşaat, yapı ruhsatının alınmasından itibaren 30 (otuz) ay içinde iskân alınmış olarak teslim edilir.

MADDE 5 - GECİKME CEZASI

Teslimde gecikilen her ay için Yüklenici, Arsa Sahibine aylık 100.000 TL gecikme tazminatı öder.

MADDE 6 - RUHSAT VE HARÇLAR

Ruhsat, iskân ve tüm resmi harç ile giderler Yükleniciye aittir.

MADDE 7 - İNŞAAT KALİTESİ

İnşaat, ekli teknik şartnamede belirtilen birinci sınıf malzeme standartlarına uygun yapılır; şartnameden düşük malzeme kullanımı ayıp hükümlerine tabidir.

MADDE 8 - DEVİR YASAĞI

Yüklenici, kaba inşaat seviyesi tamamlanmadan kendi payına düşen bağımsız bölümleri üçüncü kişilere satamaz.

MADDE 9 - SİGORTA

İnşaat all-risk sigortası Yüklenici tarafından yaptırılır.

MADDE 10 - UYUŞMAZLIK

İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme 05.09.2026 tarihinde noter huzurunda düzenlenmiştir.